# Voortgangsrapportage — [Projectnaam]

| Periode | Rapportagedatum | Peildatum | Steller | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Q_ 20__] | [dd-mm-jjjj] | [dd-mm-jjjj] | [naam projectleider] | Concept / Definitief |

Peildatum = de datum waarop de cijfers en statussen zijn vastgesteld; die kan afwijken van de rapportagedatum.

# 1. Gevraagde besluiten

Bewust bovenaan: dit is waarvoor de stuurgroep bij elkaar zit. Formuleer elk besluit als ja/nee-vraag met een uiterste datum.

| Nr | Gevraagd besluit (ja/nee-zin) | Uiterlijk | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | [bijv. Akkoord voor extra budget van € __ voor __?] | [dd-mm] | Open / In behandeling / Gesloten |
| B-2 |  |  |  |

# 2. Status per aspect

Eén stoplicht per aspect. Groen/OK = binnen plan of tolerantie · Oranje/Aandacht = afwijking die aandacht vraagt · Rood/Kritiek = ingreep of besluit nodig. Zet er kort bij wat er veranderde t.o.v. de vorige periode.

| Aspect | Status (OK / Aandacht / Kritiek) | Toelichting + trend t.o.v. vorige periode |
| --- | --- | --- |
| Doel |  |  |
| Scope |  |  |
| Kwaliteit |  |  |
| Geld |  |  |
| Planning |  |  |
| Capaciteit |  |  |

# 3. Stand van zaken

| Afgerond deze periode | In uitvoering (met % gereed) | Komende periode |
| --- | --- | --- |
| • • | • • | • • |

# 4. Tijd & mijlpalen

Altijd mét baseline: '+3 wkn' zegt niets zonder de oorspronkelijke datum ernaast.

| Mijlpaal / deliverable | Baseline | Actueel | Afwijking | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 [omschrijving] | [dd-mm] | [dd-mm] | [= / +_ dgn] |  |
| M2 |  |  |  |  |
| M3 |  |  |  |  |

# 5. Geld

|  | Begroot | Realisatie | Prognose einde werk |
| --- | --- | --- | --- |
| Totaal | € | € | € |
| Duiding (1-2 zinnen): blijven we binnen het krediet, en waarom (niet)? |  |  |  |

# 6. Toprisico's (max 5)

Het volledige risicoregister hoort in het projectdossier — hier alleen de risico's waar de stuurgroep van moet weten.

| Risico | Kans | Impact | Beheersmaatregel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laag / Middel / Hoog | Laag / Middel / Hoog |  |

# 7. Top-issues (max 5)

| Issue | Impact | Actie |
| --- | --- | --- |
|  | Laag / Middel / Hoog |  |

# 8. Team & capaciteit

| Bezetting | Rollen op risico | Impact & gevraagde actie |
| --- | --- | --- |

Dit sjabloon hoort bij voortgangsrapportage.nl — daar staat dezelfde structuur als invultool: doorstart per periode met trend-indicatoren, en het rapport als strak opgemaakte A3- of A4-PDF. Gratis te proberen zonder account.